BÀI TẬP THỰC HÀNH: ƯỚC LƯỢNG STORY POINT & THIẾT LẬP SPRINT GOAL (GOFOOD)

Bước 1: Ước lượng Story Point

Dựa trên Story mốc US02 = 2 points (làm chuẩn cho độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực), đội ngũ Scrum Team ước lượng cho các User Story còn lại như sau:

- US01 (Đăng nhập bằng SĐT và mật khẩu): 2 points

  - Lập luận: Tương đương với US02. Công việc chỉ bao gồm thiết kế giao diện form đăng nhập và xử lý xác thực cơ bản với cơ sở dữ liệu, không có các luồng phức tạp như gọi API bên thứ ba hay gửi mã OTP qua SMS.

- US03 (Tìm kiếm quán ăn qua GPS): 3 points

  - Lập luận: Lớn hơn US02. Tính năng này đòi hỏi kỹ thuật tích hợp định vị GPS của thiết bị di động, thuật toán tính khoảng cách (bán kính) và xử lý ngoại lệ trường hợp người dùng tắt quyền định vị hoặc mất tín hiệu GPS.

- US04 (Thanh toán qua cổng Napas/Thẻ quốc tế): 5 points

  - Lập luận: Lớn hơn US02 đáng kể và là Story có rủi ro cao nhất. Phụ thuộc vào việc tích hợp API thanh toán từ bên thứ ba (gateway), các tiêu chuẩn bảo mật thông tin tài chính (PCI-DSS) và cơ chế xử lý các giao dịch lỗi/hủy giữa app và ngân hàng.

Bước 2: Mô phỏng xử lý bất đồng Planning Poker (US03)

Tình huống: Dev Senior chọn 2 points, Dev Junior chọn 5 points.

Cách Scrum Master điều phối: Scrum Master yêu cầu Dev Senior và Dev Junior lần lượt giải thích cơ sở lựa chọn điểm số của mình (Senior thấy đơn giản do có sẵn thư viện bản đồ, Junior lo ngại các ngoại lệ khi thiết bị mất sóng GPS). Sau khi lắng nghe hai bên phân tích, Scrum Master tổ chức cho cả Scrum Team thảo luận làm rõ các rủi ro kỹ thuật thực tế của việc lấy tọa độ và tính bán kính. Cuối cùng, đội tiến hành biểu quyết lại và thống nhất chốt mức điểm chung là 3 points.

Bước 3: Thiết lập Sprint Goal

Sprint Goal: "Giúp khách hàng tìm kiếm được quán ăn gần nhất và hoàn thành đơn đặt món ăn đầu tiên thành công."

Bước 4: Phân loại tính năng ngoài mục tiêu

- Hướng xử lý: Product Owner ghi nhận yêu cầu tính năng "Nhập mã giảm giá khuyến mãi" vào Product Backlog và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

- Nguyên tắc Scrum: Vì tính năng này không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu cốt lõi của Sprint 1 (hoàn thành luồng đặt món cơ bản), nên nó sẽ không được đưa vào Sprint hiện tại nhằm đảm bảo năng lực (capacity) cho đội ngũ. Product Owner sẽ xem xét đưa tính năng này vào các kế hoạch Sprint Planning tiếp theo.